한경배달 (HKD)

상용화 준비 분석 보고서

Production Readiness Assessment

2026.03.30  |  Express.js + Prisma + TypeScript  |  v1.0.0

백엔드 API 코드 전수 검토 기반 | 총 10,326 라인 분석

# 1. 요약 (Executive Summary)

한경배달 백엔드는 Express.js + TypeScript + Prisma ORM 기반의 음식배달 플랫폼으로, 보안(Rate Limiting, JWT, XSS/SQLi 방어, HMAC 검증)과 관측성(구조화 로깅, 메트릭스, 헬스체크)이 잘 갖춰진 MVP 수준의 코드베이스입니다.

13개 라우트 파일, 15개 서비스, 17개 Prisma 모델을 포함하며, 주문-결제-배달-정산의 전체 플로우가 구현되어 있습니다. 다만 상용 서비스로 제공하기 위해서는 아래에 정리한 외부 API 연동 완성, 인프라 전환, 보안 강화, 운영 도구 구축 등의 추가 작업이 필요합니다.

본 문서는 전체 소스코드를 라인 단위로 검토한 결과를 바탕으로, 상용화에 필요한 작업 항목을 우선순위별로 분류하여 제시합니다.

# 2. 외부 API 연동 현황 및 필요 작업

현재 연동된 외부 서비스와 각각의 구현 상태, 상용화를 위한 잔여 작업을 정리합니다.

## 2.1 결제 시스템 (PortOne / 아임포트)

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현완료 | P0-필수 | 결제 토큰 발급/캐싱 | 1분 조기만료 캐싱 구현 완료 |
| 구현완료 | P0-필수 | 결제 금액 검증 | 서버-클라이언트 금액 일치 검증 |
| 구현완료 | P0-필수 | Webhook 서명 검증 | HMAC-SHA256 타이밍 세이프 비교 |
| 구현완료 | P0-필수 | 멱등성 체크 | IdempotencyStore로 중복결제 방지 |
| 스텁 | P0-필수 | 테스트 카드번호 제거 | PaymentService L390: 하드코딩된 테스트 카드정보 제거 필요 |
| 미구현 | P0-필수 | 결제 취소/환불 테스트 | 실제 PG사 테스트 환경에서 취소/부분환불 검증 |
| 미구현 | P1-높음 | 결제 실패 재시도 로직 | 네트워크 오류 시 지수 백오프 재시도 |
| 미구현 | P2-중간 | 결제 수단 다양화 | 카카오페이, 네이버페이 등 간편결제 연동 |

## 2.2 SMS 발송 (Aligo)

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현완료 | P0-필수 | 인증번호 발송 | 6자리 crypto.randomInt 생성, 3분 만료 |
| 구현완료 | P0-필수 | 주문/배달 알림 템플릿 | 5종 메시지 템플릿 구현 |
| 미구현 | P0-필수 | 발송 실패 재시도 | Aligo API 오류 시 재시도 큐 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 발송 결과 콜백 처리 | 발송 성공/실패 상태 추적 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 카카오 알림톡 전환 | SMS 비용 절감을 위한 알림톡 우선 발송 |
| 미구현 | P2-중간 | 일일 발송량 모니터링 | 비용 폭주 방지 알림 |

## 2.3 지도/위치 서비스

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현완료 | P1-높음 | 네이버 지역 검색 | 장소 검색 + 좌표 변환 구현 완료 |
| 구현완료 | P1-높음 | 카카오 키워드/주소 검색 | 3종 API 연동 완료 |
| 스텁 | P1-높음 | 카카오 장소 상세 조회 | KakaoMapService.getPlaceDetail() null 반환 |
| 미구현 | P1-높음 | 실시간 배달원 위치 추적 | WebSocket/SSE 기반 위치 공유 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 배달 경로 최적화 | 도보/차량 경로 API 연동 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 주소 자동완성 | 프론트엔드 주소검색 API 없음 |

## 2.4 은행 송금 (정산 지급)

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현완료 | P1-높음 | 수동 송금 워크플로우 | ManualTransferProvider 완전 구현 |
| 스텁 | P1-높음 | 은행 API 자동 송금 | BankAPITransferProvider 인터페이스만 정의, 구현 throw Error |
| 미구현 | P1-높음 | 정산 자동화 스케줄러 | 월별 정산 생성 cron job 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 세금계산서 자동 발행 | 국세청 연동 없음 |

## 2.5 레스토랑 데이터 수집

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현완료 | P2-중간 | 다이닝코드 스크래핑 | Cheerio 기반 크롤러, 300ms 딜레이 |
| 구현완료 | P2-중간 | 네이버 플레이스 동기화 | Webhook 기반 레스토랑 싱크 |
| 미구현 | P2-중간 | 데이터 정규화 파이프라인 | 스크래핑 데이터 품질 검증/정규화 없음 |
| 미구현 | P3-낮음 | 이미지 URL 교체 | DiningCodeScraper의 기본 이미지 URL 일부 깨짐 |

# 3. 인프라 및 데이터베이스

## 3.1 데이터베이스

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미설정 | P0-필수 | PostgreSQL 전환 | 현재 SQLite 사용 중 — 동시성/성능 한계 |
| 미구현 | P0-필수 | DB 마이그레이션 전략 | prisma migrate 운영 절차 미수립 |
| 미구현 | P0-필수 | 커넥션 풀링 설정 | Prisma 커넥션 풀 사이즈 미설정 |
| 미구현 | P1-높음 | 자동 백업/복구 | DB 백업 스크립트 및 복구 절차 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 민감 데이터 암호화 | 카드번호, 계좌번호 평문 저장 중 |
| 미구현 | P2-중간 | 소프트 삭제 패턴 | 현재 하드 삭제 — 데이터 복구 불가 |
| 미구현 | P2-중간 | 데이터 보관 정책 | 오래된 주문/로그 아카이빙 정책 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 읽기 전용 레플리카 | 트래픽 증가 시 읽기 분산 |

## 3.2 캐싱 및 상태 관리

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미구현 | P0-필수 | Redis 도입 | Rate Limiter, 세션, 캐시 모두 인메모리 — 다중 인스턴스 불가 |
| 미구현 | P1-높음 | 알림 영속화 | NotificationService 인메모리 — 재시작 시 유실 |
| 미구현 | P1-높음 | 멱등성 스토어 분산화 | IdempotencyStore 인메모리 — 서버간 공유 불가 |
| 미구현 | P2-중간 | 메뉴/레스토랑 캐싱 | 자주 조회되는 데이터 Redis 캐시 |

## 3.3 배포 및 운영

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현완료 | P0-필수 | Dockerfile | 멀티스테이지 빌드, tini, 비root 사용자 |
| 미구현 | P0-필수 | docker-compose.yml | 로컬 개발용 DB+Redis+App 구성 없음 |
| 미구현 | P0-필수 | CI/CD 파이프라인 | GitHub Actions 등 자동 배포 없음 |
| 미구현 | P0-필수 | 환경별 설정 분리 | dev/staging/prod 환경 구분 미비 |
| 미구현 | P1-높음 | 로그 수집 파이프라인 | ELK/Datadog 등 중앙 로그 수집 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | APM 모니터링 | 응답시간/에러율 실시간 모니터링 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 알림 시스템 연동 | 서버 장애 시 Slack/PagerDuty 알림 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 오토스케일링 설정 | K8s HPA 또는 클라우드 오토스케일 |
| 미구현 | P2-중간 | 블루-그린 배포 | 무중단 배포 전략 미수립 |

# 4. 보안 강화 필요 항목

기본적인 보안 체계(JWT, Rate Limiting, XSS/SQLi 방어, HMAC 검증, PBKDF2 해싱)는 잘 구축되어 있으나, 상용 서비스 수준의 보안을 위해 추가 작업이 필요합니다.

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미구현 | P0-필수 | HTTPS 강제 적용 | TLS 인증서 설정 + HTTP→HTTPS 리다이렉트 |
| 미구현 | P0-필수 | JWT_SECRET 자동 생성 | 시크릿 미설정 시 기본값 사용 위험 |
| 미구현 | P0-필수 | API Key 로테이션 | Admin API Key 교체 절차 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 관리자 인증 강화 | 현재 정적 API Key만 사용 — 2FA 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | IP 기반 관리자 접근 제한 | 관리자 API에 IP 화이트리스트 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 개인정보 암호화 | 전화번호, 주소 등 PII 평문 저장 |
| 미구현 | P1-높음 | CORS 도메인 검증 | 프로덕션 ALLOWED_ORIGINS 미설정 시 전체 허용 |
| 미구현 | P2-중간 | 보안 감사 로그 영속화 | auditLogger 인메모리 — 재시작 시 유실 |
| 미구현 | P2-중간 | 의심 활동 자동 차단 | 반복 인증 실패 시 계정 잠금 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 요청 본문 서명 검증 | 클라이언트 요청 무결성 검증 없음 |

# 5. 비즈니스 로직 보완 항목

핵심 비즈니스 플로우(주문-결제-배달-정산)는 구현되어 있으나, 실제 운영에서 필요한 엣지 케이스 및 부가 기능이 추가로 필요합니다.

## 5.1 주문 및 배달

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미구현 | P0-필수 | 실시간 주문 알림 (Push) | 레스토랑/배달원에게 FCM 푸시 알림 미구현 |
| 미구현 | P0-필수 | 주문 상태 실시간 업데이트 | WebSocket/SSE 미구현 — 폴링만 가능 |
| 미구현 | P1-높음 | 거리 필터 활성화 | restaurant.routes.ts L48: 데모용으로 비활성화 상태 |
| 미구현 | P1-높음 | 배달 시간 예측 고도화 | 현재 고정 조리시간(20분) + 직선거리 계산 |
| 미구현 | P1-높음 | 재주문 기능 | 이전 주문 기반 재주문 API 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 주문 이력 검색/필터 | 날짜 범위 외 추가 필터 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 배달 영역 폴리곤 지원 | DeliveryZone 모델 있으나 라우트 미연결 |

## 5.2 사용자 및 인증

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미구현 | P1-높음 | 사용자 프로필 관리 API | 이름/주소 변경 등 프로필 수정 엔드포인트 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 배달 주소록 관리 | 자주 쓰는 주소 저장/관리 기능 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 성인인증 IPIN 방식 추가 | 현재 휴대폰 인증만 — IPIN 미구현 |
| 미구현 | P2-중간 | 소셜 로그인 | 카카오/네이버 OAuth 미구현 |
| 미구현 | P2-중간 | 탈퇴/계정 삭제 | 회원 탈퇴 및 개인정보 삭제 API 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 리뷰/평점 시스템 | 주문 후 리뷰 작성 기능 없음 |

## 5.3 레스토랑/매장 관리

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미구현 | P1-높음 | 레스토랑 자체 관리 패널 | 현재 어드민만 메뉴 수정 가능 — 사장님 대시보드 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 영업시간 자동 제어 | 개별 레스토랑 영업시간 관리 미구현 |
| 미구현 | P2-중간 | 메뉴 이미지 업로드 | 현재 URL만 지원 — 파일 업로드/리사이즈 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 재고 자동 알림 | 품절 임박 시 알림 기능 없음 |
| 미구현 | P3-낮음 | 메뉴 카테고리 관리 | 카테고리 CRUD 없음 |

# 6. 테스트 및 품질 보증

| 상태 | 우선순위 | 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현완료 | P0-필수 | API 엔드포인트 테스트 | 12 스위트, 581 테스트 전체 통과 |
| 미구현 | P0-필수 | E2E 테스트 | 주문 전체 플로우 통합 테스트 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 부하 테스트 | 실제 동시접속자 부하 시뮬레이션 없음 |
| 미구현 | P1-높음 | 결제 플로우 통합 테스트 | 실제 PG 테스트 환경 연동 테스트 없음 |
| 미구현 | P2-중간 | 코드 커버리지 측정 | Jest 커버리지 리포트 미설정 |
| 미구현 | P2-중간 | API 문서화 | Swagger/OpenAPI 스펙 없음 |
| 미구현 | P3-낮음 | 성능 벤치마크 | 응답시간 기준선 미수립 |

# 7. 우선순위별 작업 요약

전체 작업 항목을 우선순위별로 집계하면 다음과 같습니다.

| 우선순위 | 항목 수 | 구현완료 | 잔여 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — 필수 (출시 차단) | 18 | 7 | 11 |
| P1 — 높음 (출시 직후) | 23 | 3 | 20 |
| P2 — 중간 (안정화) | 20 | 2 | 18 |
| P3 — 낮음 (개선) | 3 | 0 | 3 |
| 합계 | 64 | 12 | 52 |

P0 항목 중 가장 시급한 작업은 PostgreSQL 전환, Redis 도입, HTTPS 설정, CI/CD 파이프라인 구축입니다. 이 4가지를 완료해야 안전한 상용 서비스 운영이 가능합니다.

P1 항목은 출시 직후 1-2주 내에 완료해야 할 항목으로, 실시간 알림(FCM/WebSocket), 관리자 인증 강화, 은행 API 연동 등이 포함됩니다.

현재 구현된 12개 항목(결제 연동, SMS, 보안 미들웨어, 테스트 등)은 견고하게 구현되어 있어, 잔여 52개 작업을 순차적으로 완료하면 상용 서비스가 가능한 수준입니다.